0 Elemento WBS

1 Nome do Projeto

1.1 Gerenciamento 16h

1.1.1 Estudo de viabilidade 4h

1.1.2 Definição de equipe 4h

1.1.3 Planejamento 8h

1.2 Projeto Lógico

1.2.1 Definição

1.2.1.1 Levantamento de requisito 16h

1.2.1.2 Diagrama de caso de uso 8h

1.2.1.3 Cenários ótimos/ Alternativas 16h

1.2.2 Desenvolvimento

1.2.2.1 Prototipação 8h

1.2.2.2 Validação 2h

1.2.2.3 Modelagem UML 16h

1.2.2.4 Modelagem de dados 8h

1.3 Projeto Físico

1.3.1 Desenvolvimento

1.3.1.1 Codificação 40h Front / 80h Back (Programador)

1.3.1.2 Testes e Validações 16h (Tester)

1.3.2 Operação

1.3.2.1 Configuração 40h (analista infra)

1.3.2.2 Treinamento 8h (analista de sistemas)

1.3.2.3 Homologação 40h (programador)

1.4 Finalização

1.4.1 Enceramento de atividade com o usuários/clientes 4h (coordenador)

1.4.2 Reunião com a equipe 4h (coordenador)

|  |  |
| --- | --- |
| 0 Elemento WBS | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1 **Nome do Projeto** | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.1 Gerenciamento | Descrição:  Dt inicial: 21/05/19  Dt final: 22/05/19  Custo: 16\*80 = R$ 1280,00 |
| Duração: 16 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Coordenador |
| 1.1.1 Estudo de viabilidade | Descrição:  Dt inicial: 21/05/19  Dt final: 21/05/19  Custo: 4\*80 = R$ 320,00 |
| Duração: 4 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Coordenador |
| 1.1.2 Definição de equipe | Descrição:  Dt inicial: 21/05/19  Dt final: 21/05/19  Custo: 4\*80 = R$ 320,00 |
| Duração: 4 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Coordenador |
| 1.1.3 Planejamento | Descrição:  Dt inicial: 22/05/19  Dt final: 22/05/19  Custo: 8\*80 = R$ 640,00 |
| Duração: 8 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Coordenador |
| 1.2 Projeto Lógico | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.2.1 Definição | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.2.1.1 Levantamento de requisito | Descrição: |
| Duração: 16 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Analista de sistemas |
| 1.2.1.2 Diagrama de caso de uso | Descrição: |
| Duração: 8 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Analista de sistemas |
| 1.2.1.3 Cenários ótimos/ Alternativas | Descrição: |
| Duração: 16 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Analista de sistemas |
| 1.2.2 Desenvolvimento | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.2.2.1 Prototipação | Descrição: |
| Duração: 8 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Designer |
| 1.2.2.2 Validação | Descrição: |
| Duração: 2 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Analista de sistemas / Usuario |
| 1.2.2.3 Modelagem UML | Descrição: |
| Duração: 16 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Analista de sistemas |
| 1.2.2.4 Modelagem de dados | Descrição: |
| Duração: 8 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: Analista de sistemas |
| 1.3 Projeto Físico | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.1 Desenvolvimento | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.1.1 Codificação | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.1.2 Testes e Validações | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.2 Operação | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.2.1 Configurar | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.2.2 Treinamento | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.3.2.3 Homologação | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.4 Finalização | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.4.1 Enceramento de atividade com o usuários/clientes | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |
| 1.4.2 Reunião com a equipe | Descrição: |
| Duração: 1 |
| Critérios de aceitação: |
| Recursos: |